入札説明書(簡易型総合評価落札方式：事前審査方式)

令和８年度 県営農村地域防災減災事業（防災重点農業用ため池緊急整備事業）権現地区 ため池改修工事（債務負担行為）に係る一般競争入札の実施にあたっては、関係法令の定めによるほか、この入札説明書による。

１　公告日

令和８年７月２７日（月）

２　契約担当者

群馬県知事　山本　一太

３　担当部局

(１)電子入札の執行に関すること

〒３７８－００３１　群馬県沼田市薄根町４４１２

群馬県利根沼田農業事務所 農村整備課 管理係　電話：０２７８－２３－０３７７

(２)事務的事項及び技術的事項に関すること

〒３７８－００３１　群馬県沼田市薄根町４４１２

群馬県利根沼田農業事務所 農村整備課

管理係（事務的事項）　電話：０２７８－２３－０３７７

整備係（技術的事項）　電話：０２７８－２３－０３７７

４　工事の内容

(１)工事名

令和８年度 県営農村地域防災減災事業（防災重点農業用ため池緊急整備事業）

権現地区 ため池改修工事（債務負担行為）

(２)工事場所

群馬県 利根郡みなかみ町 月夜野 地先

(３)工事内容

別冊設計図書のとおり

(４)工期

約１９ヶ月

なお、本工事は２カ年国庫債務負担行為を予定しており、完成期日を下記のとおりとする。

令和１０年３月１５日(水)

(５)使用する主要な資機材

ベントナイトシート958.4㎡、取水管(φ250)7.8ｍ、ため池栓(φ150)6個、ゲート類一式、

プレキャスト底樋管(φ800)28.96ｍ、止水壁一式

５　入札参加形態

単体による参加

６　条件付き一般競争入札(事前審査方式)に参加する者に必要な資格(以下｢入札参加資格｣という｡)

この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

(１)自治令第１６７条の４第１項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。

(２)群馬県財務規則第１７０条第２項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること｡

(３)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第２条第２項に規定する指名停止を受けていない者であること。

なお､(２)及び(３)において営業の譲渡を受けた者は､営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けていたときは､それらの措置を引き継ぐ。

(４)群馬県建設工事請負業者選定要領(以下｢選定要領｣という｡)第１０条第１項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下｢資格者名簿｣という｡)に登載された者であること。

(５)この入札における入札参加資格確認通知を受けている者であること。

(６)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入している者であること｡(当該保険に加入の義務がない者を除く｡)

(７)会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた建設業者又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた建設業者にあっては､手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。

(８)この工事に係る設計業務等の受託者でないこと又は当該受託者と資本関係又は人的関係がない者であること。

(９)この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県競争入札心得第７条第１項に抵触しない。

ア 資本関係

ア)親会社(会社法施行規則第３条第３項の規定による親会社をいう｡以下同じ｡)と子会社(会社法施行規則第３条第３項の規定による子会社をいう｡以下同じ｡)の関係にあること｡(子会社又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更正会社(以下｢更生会社｣という｡)又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続(以下｢再生手続｣という｡)が継続中である会社を除く｡以下同じ｡)

イ)親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。

イ 人的関係

ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く｡

(ｱ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

・会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

・会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

・会社法第２条第１５号に規定する社外取締役

・会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役

(ｲ)会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

(ｳ)会社法第５７５条第１項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)

(ｴ)組合の理事

(ｵ)その他業務を執行する者であって、(ｱ)から(ｴ)までに掲げる者に準ずる者

イ)一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により専任された管財人を現に兼ねていること。

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められるとき。

ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められるとき。

(10)群馬県の令和８・９年度建設工事入札参加資格者名簿における土木一式工事の総合数値が、　１，０００点以上の者であること。

(11)建設業法に基づく土木一式工事について、特定建設業の許可を受けている者であること。

(12)群馬県内で国（独立行政法人等含む）又は群馬県が発注したこの公告の工事と同種の工事　（アースダム、築堤、農業農村整備工事）の内、請負金額５千万円以上の実績を有する者であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

ア　元請として施工し、平成２８年４月１日以降に完成引渡しを完了していること。

イ　共同企業体の構成員にあっては、出資比率が２０％以上のものに限り、平成２８年４月１日以降に完成引渡しを完了していること。

(13)この公告の工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事期間中に専任で配置でき、かつ、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　一級土木施工管理技士の資格を有する者であること。

イ　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ウ　入札参加資格の確認申請前において、３か月以上継続して雇用している者であること。

エ　平成２８年４月１日以降に(12)に記載の同種の工事の経験を有する者であること。

(14) 沼田土木、中之条土木、渋川土木及び前橋土木事務所管内に、建設業法に基づき設置された本店があること。

７　設計業務等の受託者

(１)６の入札参加資格における｢この工事に係る設計業務等の受託者｣とは次に掲げる者である。

株式会社黒岩測量設計事務所

(２)６の入札参加資格における｢当該受託者と資本関係又は人的関係がない者｣とは、株式会社黒岩測量設計事務所が行った群馬県調査・測量・コンサルタント等入札参加資格申請における関連建設業者報告書に記載がない建設業者をいう｡

８　入札参加資格確認申請書(以下｢申請書｣という｡)及び入札参加資格確認資料(以下｢資料｣という｡)

(１)申請書及び資料は、令和８年７月２７日(月)から令和８年８月３日(月) までに､ぐんま電子入札共同システム(以下｢電子入札システム｣という｡)により提出すること。

URL:https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/

(２)電子入札システムによる提出が不可能な者は、契約担当者と協議すること。

(３)提出書類

ア　入札参加資格確認申請書(別記様式１)

イ　経営規模等評価結果通知書　総合評定値通知書の写し

ウ　同種の工事等の施工実績(別記様式２)

この公告における入札参加資格を確認できる工事の施工実績１件を記載すること。

エ　監理技術者等の資格・工事経験(別記様式３)

ア)この公告における入札参加資格を確認できる配置予定技術者の資格、同種の工事の工事経験及び申請時における他工事の従事状況等１件を記載すること。

イ)配置予定技術者を一人に特定できないときは、複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。

オ　ウ及びエを補足するための資料

カ　工事請負契約書の写し

一般財団法人日本建設情報総合センターが行うコリンズ(工事実績情報サービス)にウ及びエに記載する工事を登録していないときに提出すること。

(４)配置予定技術者

ア　同一の技術者の配置を予定する他の工事を落札したときは、電子入札システムにより入札辞退届を提出すること。

イ　他の工事を落札したことにより技術者を配置することができないにもかかわらず、入札したときは指名停止を行うことがある。

ウ　配置技術者を一人に特定できないときは、複数の技術者の配置を予定することができる。

(５)入札参加資格は申請書及び資料の提出期限日に確認するとともに、その結果を令和８年８月３日(月)までに電子入札システムにより通知する。

(６)入札参加資格があると認められた者が資格の確認を行った日の翌日から開札の日までに指名停止を受けたときは、入札参加資格を取り消すとともにその旨を通知する。

(７)申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。

(８)入札参加資格の審査において疑義が生じたときは､申請書及び資料の再提出を求めることがある。

(９)申請書及び資料は返却しない。

９　入札参加資格がないと認めた理由

(１) 入札参加資格がないと認めた理由は、令和８年８月１０日(月)から令和８年８月１７日(月)までの毎日午前９時から午後４時までに群馬県利根沼田農業事務所農村整備課管理係に別記様式５(以下｢説明申込書｣という｡)により求めることができる。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを除く。

(２)契約担当者は、説明申込書の提出があったときは令和８年８月２４日(月)までに別記様式６により回答する。

10　別冊図面、金額抜き設計書(以下｢設計図書等｣という｡)

(１)設計図書等は、令和８年７月２７日(月)から電子入札システムにより閲覧できる。

(２)設計図書等に係る質問は、令和８年８月１０日(月)から令和８年８月１７日(月)までの毎日午前９時から午後４時までに群馬県利根沼田農業事務所農村整備課管理係に別記様式７(以下｢質問・回答書｣という｡)を提出すること。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを除く。

(３)設計図書等に係る質問があったときは、令和８年８月２４日(月)までに質問・回答書により回答する。

(４)設計図書等に係る質問の回答は、令和８年８月２４日(月)から令和８年９月４日(金)まで電子入札システムにより閲覧できる。

11　現場説明会

行わない。

12　総合評価落札方式に関する資料(以下｢評価項目算定資料｣という｡)

(１)この入札において参加資格があると通知を受けた者は、総合評価点算定基準(簡易型 農業土木関係))により評価項目算定資料を作成すること。

(２)評価項目算定資料は、令和８年８月１０日(月)から令和８年８月２７日(木)までの毎日午前９時から午後４時までに群馬県利根沼田農業事務所農村整備課管理係に持参すること。ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時までを除く。

(３)評価項目算定資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。

(４)評価項目算定資料の審査において疑義が生じたときは、評価項目算定資料の再提出を求めることがある。

(５)評価項目算定資料は返却しない。

13　入札方法等

(１)この入札は、電子入札システムにより行う。

(２)入札書は、自己の税込見積額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額を記載すること｡

(３)入札書の引き換え又は変更は認めない。

(４)入札執行回数は原則として２回までとする。

(５)入札書の提出にあたって提案値を添付するように指示があるが、提案値の添付は不要とする。

14　入札手続等

(１)入札開始日時

令和８年９月１日(火)午前９時

(２)入札書及び工事費内訳書提出締切日時

令和８年９月４日(金)午後４時

(３)工事費内訳書開封予定日時

令和８年９月４日(金)午後４時１０分

(４)開札予定日時

令和８年９月７日(月)午前９時

(５)この入札は、電子入札システムにより行う。

15　入札保証金

免除

16　契約保証

契約補償については、次の中から受注者が選択するものとする。

(１)契約保証金の納付

(２)金融機関又は保証事業会社の保証

(３)履行保証保険

(４)公共工事履行保証証券による保証(付保割合１０％以上)

(５)利付国債若しくは地方債

17　工事費内訳書

(１)入札参加者は、第１回目の入札に際し、自己の見積金額にかかわらず工事費内訳書を提出すること。

(２)入札参加者は、契約担当者が電子入札システムに添付した｢工事費内訳書の作成例及び工事費内訳書の提出における留意点について｣を確認のうえ、同システムに併せて添付した工事費内訳書の所要欄に入力し、契約担当者が指定する日時までにエクセルファイルにより提出すること｡

(３)工事費内訳書における工事価格は入札金額と一致すること。

(４)工事費内訳書は返却しない。

18　開札

(１)開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

(２)入札者又はその代理人から要求があったときは、立ち会いを認める。

19　入札の無効

(１)入札参加資格がない者が行った入札

(２)入札に係る不正行為を行った者による入札

(３)虚偽の申請書又は資料を提出した者が行った入札

(４)同一の代理人が行った複数の入札

(５)ＩＣカードの不正使用により行った入札

(６)工事費内訳書を提出しない者が行った入札

(７)工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しないとき

(８)落札候補者が開札から落札決定までの間に指名停止となったとき

(９)その他入札に関する条件に違反したとき

(10)無効の入札を行った者を落札者としていたときは、落札決定を取り消す。

20　総合評価に関する事項

(１)総合評価点とは、価格点と価格以外の評価点を総合した評価点をいう。

(２)価格点とは、入札価格に基づいて算定した評価点をいう。

(３)価格以外の評価点とは、施工能力等から算定した評価点をいう。

(４)次に掲げる要件をすべて満たす者は、簡易型総合評価落札方式(農業土木関係)評価点算定基準により評価する。

ア　評価項目算定資料を提出した者であること。

イ　入札書が無効でないこと。

ウ　入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内の者であること｡(失格になった者を除く｡)

(５)評価項目算定資料は公表しない。

21　落札者の決定方法

(１)総合評価点の最も高い者を落札者とする。

(２)総合評価点の最も高い者が二者以上いるときは、くじ引きにより決定する。

(３)この入札は、低入札価格調査制度を適用する。

(４)総合評価点の最も高い者が調査基準価格を下回る入札をしたときは、低入札価格調査(以下｢低入調査｣という｡)を実施したうえで落札者を決定する。

(５)低入調査の対象となった者は低入調査の実施に協力すること。

(６)低入調査を受けることを拒否した者には、指名停止を行うことがある。

(７)低入調査の対象となった者が、この工事を施工する能力がないと認められるとき又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適正であると認められるときは落札者としない。

(８)低入調査の対象となった者を落札者としないときは、総合評価点の次順位以降の者について低入調査の実施又は予定価格の制限の範囲内の入札であることを確認したうえで落札者を決定する。

(９)この入札は失格基準価格を設ける。失格基準価格を下回る入札をした者は失格とする。

(10)落札者を決定したときは、電子入札システムにより通知する。

(11)この入札の審査結果は、電子入札システムにより公表する。

22　工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認める時は、落札決定から請け負い契約を締結するまでに、契約担当者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること（別記様式８）。

23　工事請負契約書

建設工事請負契約書(群馬県建設工事執行規程別記様式第６号)により作成すること。

24　支払条件

(１)前払金

各会計年度出来高予定額の４０％以内

(２)中間前払金

各会計年度に１回

(３)部分払の回数

各会計年度に３回以内

なお、中間前金払の支払を受けた場合は、この回数を１回減じる。

(４)支払条件の詳細は、県発注工事に係る中間前金払制度に関する取扱いによる。

25　火災保険を付することの要否

否

26　この工事に密接な関連がある他の工事

この工事の落札者と随意契約を締結する予定なし

27　審査請求

(１)入札参加資格の申請を行った者のうち、契約担当者から入札参加資格がないと認められた者は、群馬県知事に対して審査請求を行うことができる。

(２)審査請求先は、群馬県利根沼田農業事務所農村整備課管理係とする。

28　群馬県議会に付すべき契約

(１)５億円以上の工事請負契約は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき群馬県議会の議決に付すべき契約に該当するので、建設工事請負仮契約書を作成する。

(２)この契約に基づく本契約の締結について群馬県議会の議決があったときは、地方自治法第２３４条第５項に規定する契約書とみなす。

29　建設工事に関する諸規定

建設工事に関する諸規定は、群馬県ホームページにおいて閲覧できる。

URL:https://www.pref.gunma.jp/site/nyuusatsu/10974.html

30　労務費ダンピング調査

対象

31　その他

(１)入札参加者は群馬県競争入札心得を遵守すること。

(２)虚偽の申請書及び資料を提出した者には、指名停止を行うことがある。

(３)契約担当者は、落札者が監理技術者等を適正に配置しないときは契約を締結しないことがある。

(４)この説明書は、本件に係る手続以外の目的に使用してはならない。

(５)資料の作成及び提出に係る費用は入札参加者の負担とする。

(６)受注者は、契約締結後において設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について契約担当者に提案することができる。